Smlouva o dílo č. /15rm

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Město Železný Brod

Zastoupené:	Mgr. Františkem Lufinkou, starostou města
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

IČ: 	00262633

DIČ:	CZ00262633

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Železný Brod

číslo účtu:	27-0963249319/0800

zástupce ve věcech technických:	Ing. Dana Makovská, odbor územního plánování a regionálního rozvoje,
kontakty: tel. 483 333 977, e-mail: d.makovska@zelbrod.cz

dále jen „objednatel“,

a

XXX

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

# Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy jsou projektové práce na zpracování územní studie „Těpeřská stráň“ na území města Železný Brod, v lokalitě Chvalíkovické a Těpeřské ulice.

- Rozsah řešeného území je definován Územním plánem Železný Brod – rozvojová lokalita Z5. Lokalita určená pro zpracování územní studie platným územním plánem města má rozsah asi 15.000 m2, z čehož je asi 7.200 m2 v majetku Města Železný Brod. Řešené území zahrnuje pozemky p.č. 957/1, 959, 960, 961, 1146, 1148, 1149/1, 1149/2, 1149/3, 1149/5 a 1160/1 v k.ú. Železný Brod.

- Studie bude obsahovat návrh řešení zástavby území rodinnými domy. Jako nezávazná součást dokumentace bude zpracován návrh vizualizace řešení.

- Dokumentace bude obsahovat návrh doplnění nebo nezbytných úprav inženýrských sítích (vodovody, kanalizace, rozvody elektřiny a plynu).

- Dílo bude provedeno v kvalitě, která odpovídá standardům a technickým parametrům dle platných českých právních předpisů (stavební zákon a příslušné vyhlášky, technické normy na umístění inženýrských sítí).

# Obsah díla

- Obsah a forma územní studie

- bude zpracována pro území definované územním plánem pro zpracování územní studie

- bude zpracována v měřítku 1:500, širší vztahy v měřítku 1:2000

- bude řešena parcelace, umístění objektů, umístění inženýrských sítí, řešení přístupu do objektů

- zpracovatel si provede doměření výšek (výškopisu)

- bude řešeno zachování nebo doplnění pěších cest, či občasných vodotečí

- bude řešena plocha okolo staré vodárny.

- Zákres do pohledů - nezávazná příloha studie

- součástí bude návrh 2 typů obytných domů - přístup zhora a přístup zdola v minimálně 2 variantách

- návrh bude zpracován formou vizualizace zástavby - vizualizace nebo zákres do fotografie

- Počty vyhotovení:

Územní studie v konceptu bude objednateli dodána ve 3 paré.

Územní studie dopracovaná na základě projednání a doplněná o vizualizace bude objednateli dodána ve 4 paré.

Zároveň budou všechny předměty zakázky dodány v elektronické formě na CD / DVD ve formátu *.pdf.

- Projektová dokumentace musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a jeho relevantních prováděcích vyhlášek.

# Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo tak, aby dílo předal objednateli v následujících termínech:

Územní studie (koncept)	do 1. 9. 2015

Projednání územní studie (za účasti zpracovatele)	do 1. 11. 2015

Dopracování studie a vizualizace	do 1 měsíce po ukončení projednání

- Objednatel se zavazuje bez zbytečných průtahů vyzvat Zhotovitele k další činnosti po ukončení projednání konceptu. Tato výzva může být učiněna písemně nebo elektronickou poštou.

# Cena za dílo

Celková cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

…………………….,- Kč (bez DPH)

…………………….,- Kč (včetně DPH)

(slovy ).

Cena je konečná a nepřekročitelná.

# Poskytnuté podklady

Objednatel poskytne Zhotoviteli jako podklad :

- územní plán Železný Brod,

- výřez z katastrální mapy v digitální formě ve formátu dle dohody,

- výškopis části lokality ve formátu .dwg

# Záruky a platební podmínky

- Záruka na dílo je v délce 60 měsíců.

- Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury po skončení jednotlivých etap prací. Zálohy na provedení díla se neposkytují.

- Obsahem daňového dokladu (faktury) bude rozpis provedených prací. Tento může být přílohou daňového dokladu (faktury).

- Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- Splatnost faktur je 30 dnů.

- Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

- Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny, pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit. Veškeré náklady nad rámec této smlouvy musí být provedeny pouze na základě písemného dodatku této smlouvy.

- Za nesplnění termínu plnění dle čl. III zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

- Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

# Způsob provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje provést práce dle svého nejlepšího vědomí a svědomí samostatně, odborně, kvalitně a včas.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy a předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

- Zhotovitel odpovídá za škody, vč. ekologických, způsobené např. nedodržením předpisů uvedených v bodě 2 tohoto článku, při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla.

- Vzniklé škody na majetku objednatele, popř. třetích stran je zhotovitel povinen neprodleně odstranit. Výše škody způsobené zhotovitelem objednateli bude stanovena dohodou a náhrada za způsobenou škodu bude kompenzována tak, že obě smluvní strany se vzájemně dohodnou na formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že zhotovitel je povinen nahradit ji finanční kompenzací.

# Platnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

# Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Vztahy touto smlouvou neupravené se řeší příslušným ustanovením Občanského zákoníku.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou originálech, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č. /15rm ze dne 22.6.2015.

V  ………………….. dne	V Železném Brodě dne

…………………………………………..

podpis zástupce Zhotovitele	                          podpis zástupce Objednatele