Návrh mandátní smlouvy č…………….

uzavřená ve smyslu ustanovení § 566 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

uzavřená ve smyslu ustanovení § 566 až § 576 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1.  Mandant:		Město Železný Brod

zastoupený			starostou André Jakubičkou

se sídlem				nám.3.května č.p.1, 468 22 Železný Brod

bankovní spojení			ČS a.s. Jablonec n/N., pobočka Železný Brod

číslo účtu				27-0963249319 / 0800

IČO				00262633

DIČ				CZ00262633

telefon				483 333 911

fax					483 333 952

e-mail				starosta@zelbrod.cz

2.  Mandatář:

zastoupený

se sídlem

oprávnění k podnikání

bankovní spojení

číslo účtu

IČO

DIČ

Telefon

e.mail

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Mandatář se v rámci akce Terminál Železný Brod - 1. etapa zavazuje provést pro mandanta:

dotační management akce včetně administrace projektu, konzultace výběrových řízení,  spolupráci na zajištění akce a zpracování závěrečné zprávy s vyhodnocením dle podmínek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Předmětem plnění se v rámci činnosti Mandatáře předpokládají především následující činnosti :

- administrace a řízení projektu, účast na hlavních kontrolních dnech – min. 1 x za 14 dní v počtu dle předpokládané doby výstavby (1.8.2013 - 30.10.2014) – povinná účast,

- přípravy a zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby

- kontrola zjišťovacích protokolů

- kontrola oprávněnosti vystavených faktur zhotovitele

- příprava podkladů a náležitostí k úspěšnému profinancování akce

- vypracovávání průběžných monitorovacích zpráv realizace akce pro jednotlivé žádosti o platbu

- zabezpečení výzev – předkládání žádostí o platbu v písemné podobě i v elektronickém prostředí.

- spolupráce na přípravě propagačních materiálů,

- konzultační a koordinační činnost – příprava podkladů a náležitostí k závěrečnému auditu.

MÍSTO  A  TERMÍN  PLNĚNÍ

Místo plnění:   Železný Brod

Termín realizace: od podpisu smlouvy (květen 2013) do 30. října 2014.

CENA  DODÁVKY

Ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, se jedná o cenu smluvní stanovenou dohodou.

Mandant a mandatář se dohodli, že předmět dodávky uvedený pod bodem 1. této smlouvy bude proveden za cenu:

Cena bez DPH

Výše DPH

Celková cena včetně DPH

Slovy:

Cena podle bodu 3.2. zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu díla. Uvedená cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou a konečnou.

Případné vícepráce, které by požadovala a uplatňovala kterákoli ze smluvních stran budou předmětem dodatečného jednání. Dohoda musí být provedena písemně předem, jako dodatek smlouvy o dílo.

PLATEBNÍ  PODMÍNKY  A  FAKTURACE

Mandant prohlašuje, že akce bude podpořena prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci Prioritní osy 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury, oblasti podpory 1.2 Podpora projektů zlepšující dopravní obslužnost území (registrační číslo projektu CZ.1.13/1.2.00/31.01235). Výdaje na administraci projektu jsou uznatelnými náklady v rámci projektu.

Splatnost faktur je 45 dnů ode dne převzetí faktury mandantem. Závazek mandanta, úhrada faktury, je splněn teprve tehdy, když je příslušná částka připsána na účet mandatáře.

K faktuře bude přiložen soupis provedených prací.

SMLUVNÍ  SANKCE

V případě pochybení ze strany mandatáře (např. nedodržení termínu předání monitorovací zprávy, závady v provádění úkonů vůči poskytovateli příspěvku, apod.) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100 000.-Kč. Výsledná částka pokuty bude odečtena od částky konečné faktury. V případě, že by pokuta tuto částku převyšovala, zhotovitel doplatí objednateli výsledný rozdíl.

V případě jiných pochybení, než jsou výše uvedená (např. předání podkladů ke kontrole v jiném než dohodnutém termínu, apod.) činí smluvní pokuta 0,5% z ceny dle smlouvy za každý den prodlení.

V případě zpoždění platby ze strany mandanta činí smluvní pokuta 0,5% za každý započatý den prodlení.

OSTATNÍ  USTANOVENÍ

Mandatář bude přistupovat k majetku mandanta a maximální šetrností. V případě, že způsobí škodu na majetku mandanta jdou náklady na její odstranění na vrub mandatáře.

Mandatář souhlasí, s ohledem na uvedenou finanční podporu projektu Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod, že může být požádán během projektu, ale i 10 let po ukončení projektu, oprávněnými kontrolními orgány o zpřístupnění dokumentů souvisejících s touto smlouvou.

Odpovědným pracovníkem ze strany Mandanta je Ing. Daniel Mach, pracovník MěÚ Železný Brod, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, který je oprávněn k jednání se zhotovitelem, kontrole prováděných prací.

Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne Mandant Mandatářovi nezbytnou součinnost a podklady nutné k plnění předmětu smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Mandatář je povinen provádět plnění předmětu smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí. V případě škody vzniklé Mandantovi zaviněním Mandatáře, je tento povinen v plném rozsahu Mandantovi nebo třetí osobě tuto škodu v souladu s ustanovením § 373 obchodního zákoníku uhradit.

Mandatář bude plnit předmět smlouvy s pracovníky, u nichž zaručuje, že jsou vůči němu v pracovním či jiném poměru, který neodporuje příslušným pracovním předpisům.

Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy, pokud uložení takové pokuty nebylo způsobeno výhradně konáním či opomenutím první smluvní strany bez přičinění druhé smluvní strany.

V případě, že Mandatář zadá část veřejné zakázky jiným osobám (subdodavatelům), jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění této Smlouvy je Mandatář a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

Mandant i Mandatář se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které znemožňují resp. podstatně omezují plnění smlouvy nebo závazky smluvních stran, a to do 7 pracovních dnů ode dne vzniku takové skutečnosti. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení jejich odstranění.

Smluvní strany se dohodly, že písemnosti si budou vzájemně doručovat osobně nebo na adresu jejich sídla nebo místa podnikání zapsané do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku nebo na adresu, kde skutečně sídlí. Doručovanou písemnost jsou oprávněny přijmout statutární zástupce, zaměstnanci, kteří tím byli pověřeni nebo jiné osoby, které k tomu daná smluvní strana zmocnila. Odepře-li některá ze smluvních stran doručovanou písemnost převzít, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy převzetí písemnosti bylo odepřeno.

Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně platnými právními předpisy zejména ustanoveními o smlouvě o dílo zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník.

Tato smlouva je sepsána ve třech originálech, kdy Mandant obdrží dvě vyhotovení smlouvy a Mandatář jedno vyhotovení smlouvy.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č……. ze dne 24.4.2013.

Dne:

Za zhotovitele							Za objednatele